数字图书馆移动阅读平台推广方案

- （一）平台介绍

“数字图书馆移动阅读平台”采用分布式资源集中化管理模式，向各图书馆提供移动资源的自助式制作发布，实现电子图书等向移动终端的定制分发及服务；采用总分站模式，既有统一的全国范围内的用户访问界面，集中向用户提供丰富的、可以随时随地阅读的电子图书资源，又包含具有地方特色的分站访问界面，提供差异化资源访问。对于已经有WAP形式服务的图书馆可以通过链接方式快速接入，对于尚未开通WAP形式服务的图书馆可以快速建立自有的WAP网站，提供移动服务。

移动阅读平台支持分站首页风格的个性化定制（如分站名称、Logo、栏目等），提供多种模板、色彩、风格的选择，也可根据预定规则，在线创建或上传导入新的页面风格UI，并支持预览及动态切换，各地方馆可以快速建立其专属的移动服务。

- （二）部署效果及部署方式

## 1.部署效果

公共图书馆作为全民教育基地，理应践行社会教育职责，营造全民阅读的良好社会氛围。而在移动互联网飞速发展的今天，移动阅读无疑是全民阅读的新趋势。推广工程国家数字图书馆移动阅读平台正是实现全民移动阅读的有效渠道，该平台能够帮助分馆快速建立其专属的移动服务，并与优质资源提供商合作，引进优质的阅读资源，实现服务读者、引导阅读的职能,各地公共图书馆用户可以免费共享移动阅读平台总站所有图书。

## 2.部署条件

数字图书馆移动阅读平台采用全新的云服务理念进行管理推广。平台建成后，为各接入分站分配一定空间，各地方馆利用各自账号登录平台后台，随意选择多种模板、色彩、风格，或在线创建或上传导入自定制的页面风格UI，即可快速建立个性化的移动服务。系统部署及后期运维等工作也只需通过便捷的操作即可完成，无需进行任何物理上的重复部署实施。

- （三）分站部署进度安排

5月上旬—6月下旬：对各地方馆进行调研，陆续确定数字图书馆移动阅读平台分站建设名单和接入方式

5月下旬—6月上旬：根据系统建设情况，向各地方馆提出内容发布要求，各地方馆进行各自分站发布信息的内容组织和页面设计，同时进行上线前的宣传准备工作。

6月中下旬：各地方馆确定各分站页面并发布分站信息并对平台进行全面测试并准备上线。

- (四) 平台后续工作

据平台运行建设情况和各馆的分站建设服务需求，可进行各地方馆自建资源的发布工作。